HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

————————————————————————

BÁO CÁO TỔNG HỢP DỰ ÁN NHÓM

TRIPNEST

HỆ THỐNG ĐẶT PHÒNG LƯU TRÚ TRỰC TUYẾN

| Môn học: | Công nghệ Lập trình Tích hợp |
| --- | --- |
| Giảng viên: | Phan Nguyên Hải |
| Nhóm: | Nhóm 4 |
| Thành viên: | Khuê – Ngọc – Linh |
| Thời gian: | Tháng 5–6 năm 2026 |

HÀ NỘI – 2026

MỤC LỤC

| 1. Giới thiệu chung | 3 |
| --- | --- |
| 2. Tổ chức nhóm và phân công | 5 |
| 3. Kế hoạch thực hiện | 6 |
| 4. Quá trình thực hiện | 6 |
| 5. Kết quả đạt được | 10 |
| 6. Khó khăn và cách giải quyết | 12 |
| 7. Đánh giá làm việc nhóm | 13 |
| 8. Kết luận | 14 |
| 9. Phụ lục | 14 |

Lưu ý: mục lục đã được cập nhật theo bản báo cáo hiện tại; cần rà soát lại số trang nếu tiếp tục chỉnh sửa nội dung.

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển nhanh của du lịch tự túc và các nền tảng kinh tế số làm tăng nhu cầu tìm kiếm, so sánh và đặt nơi lưu trú trực tuyến. Người dùng mong muốn biết chính xác tình trạng phòng, giá theo từng ngày, chính sách hủy và đánh giá thực tế trước khi quyết định. Ở chiều ngược lại, chủ cơ sở cần một công cụ quản lý lịch, giá, booking và doanh thu; đội ngũ vận hành cần quy trình duyệt, giám sát và xử lý tranh chấp rõ ràng.

TripNest được xây dựng như một hệ thống đặt phòng lưu trú trực tuyến hướng đến thị trường Việt Nam. Dự án tập trung vào luồng nghiệp vụ cốt lõi từ tìm kiếm cơ sở, kiểm tra phòng trống, tạo booking, thanh toán, quản lý lịch phòng đến vận hành hệ thống theo khu vực.

Bài toán trung tâm: Đồng bộ lịch phòng, giá và trạng thái booking giữa khách hàng, chủ cơ sở và bộ phận vận hành; hạn chế đặt trùng trong cùng một khoảng thời gian.

1.2. Mục tiêu dự án

Xây dựng giao diện responsive cho khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết và đặt chỗ.

Hỗ trợ Host đăng cơ sở, quản lý lịch phòng, giá theo ngày, booking và doanh thu.

Xây dựng Admin Portal cho Admin và Operator quản lý người dùng, listing, booking, thanh toán và vận hành theo tỉnh.

Tổ chức Backend REST API có xác thực JWT, phân quyền RBAC, validation và truy cập PostgreSQL thông qua Prisma.

Ghi nhận thông báo và nhật ký đối với các thao tác nghiệp vụ quan trọng.

Phân biệt rõ chức năng đã triển khai với các tích hợp mới ở mức mô phỏng hoặc định hướng.

1.3. Phạm vi thực hiện

| Hạng mục | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Frontend khách hàng và Host | Đã triển khai | Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind CSS |
| Admin Portal | Đã triển khai | Giao diện riêng cho Admin và Operator |
| Backend REST API | Đã triển khai | Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL |
| Đặt phòng và kiểm tra lịch | Đã triển khai | Kiểm tra ngày khóa, bảo trì và booking giao nhau |
| Thanh toán | Một phần | Ghi nhận nghiệp vụ; chưa tích hợp callback cổng thanh toán thật |
| OAuth và 2FA | Chưa hoàn thiện | Định hướng phát triển |
| Xuất Excel/PDF | Một phần | Một số báo cáo CSV; chưa có xuất Excel/PDF hoàn chỉnh |
| Lưu trữ ảnh cloud | Chưa hoàn thiện | Hiện sử dụng thư mục upload local trong môi trường phát triển |

1.4. Đối tượng sử dụng

| Vai trò | Phạm vi nghiệp vụ |
| --- | --- |
| GUEST | Tìm kiếm, xem chi tiết, tạo booking, thanh toán, xem lịch sử và đánh giá sau lưu trú. |
| HOST | Đăng và quản lý cơ sở, lịch phòng, giá theo ngày, booking, thanh toán offline và doanh thu. |
| OPERATOR_PROVINCE | Quản lý listing, hồ sơ Host, booking, nhiệm vụ và tranh chấp trong tỉnh được phân công. |
| OPERATOR_SUB | Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, cập nhật báo cáo và kết quả theo phân công. |
| ADMIN | Quản trị toàn hệ thống, người dùng, listing, booking, thanh toán, khuyến mãi, hoa hồng, tỉnh và Operator. |

2. TỔ CHỨC NHÓM VÀ PHÂN CÔNG

2.1. Danh sách thành viên

| STT | Họ tên | Vai trò trong nhóm | Phạm vi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khuê | Trưởng nhóm – Admin | Admin Portal, tổng hợp báo cáo, điều phối tiến độ. |
| 2 | Ngọc | BA – User | Phân tích yêu cầu, giao diện khách hàng, mockup và kiểm thử. |
| 3 | Linh | Developer – Host/Operator | Backend, cơ sở dữ liệu, Host/Operator và triển khai. |

2.2. Phân công công việc

| Công việc | Người phụ trách | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Quản lý người dùng, listing, booking, thanh toán, khuyến mãi, hoa hồng và báo cáo Admin | Khuê | Hoàn thành luồng cốt lõi |
| Phân tích yêu cầu, Use Case, wireframe, giao diện khách hàng và kiểm thử | Ngọc | Hoàn thành luồng chính |
| Thiết kế database, REST API, lịch phòng, giá động, Host và Operator | Linh | Hoàn thành luồng cốt lõi |
| Báo cáo, slide, review và demo | Cả nhóm | Phối hợp thực hiện |

2.3. Công cụ phối hợp

GitHub: quản lý mã nguồn, lịch sử thay đổi và phối hợp phát triển.

Google Drive: lưu tài liệu, biên bản họp, báo cáo và slide.

Trello: theo dõi nhiệm vụ theo tuần, người phụ trách và trạng thái.

Zalo: trao đổi nhanh, nhắc tiến độ và thống nhất nội dung.

Lịch họp: sáng thứ Tư hằng tuần, họp trực tiếp để review và phân công.

3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

3.1. Timeline 5 tuần

| Tuần | Nội dung chính | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát nghiệp vụ, xác định actor, Use Case và phân công. | Biên bản yêu cầu, sơ đồ Use Case, kế hoạch nhóm. |
| 2 | Thiết kế ERD, kiến trúc và wireframe. | Prisma Schema phác thảo, mockup khách hàng và quản trị. |
| 3 | Xây dựng xác thực, tìm kiếm, booking, lịch phòng và giao diện cơ bản. | API Auth/Booking, trang chủ, tìm kiếm, lịch Host. |
| 4 | Hoàn thiện Admin/Operator, thanh toán, doanh thu, audit và thông báo. | Admin Portal, Operator workflow, Payment/Settlement. |
| 5 | Kiểm thử, sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo, slide và demo. | Bản build, báo cáo nhóm, slide bảo vệ. |

3.2. Các mốc chính

Hoàn thành mô hình dữ liệu và seed dữ liệu mẫu.

Hoàn thành xác thực JWT và phân quyền năm vai trò.

Hoàn thành luồng tìm kiếm – kiểm tra phòng – tạo booking.

Hoàn thành lịch phòng, giá theo ngày và quản lý booking của Host.

Hoàn thành module Admin và Operator theo phạm vi.

Hoàn thành kiểm thử chức năng, báo cáo và chuẩn bị demo.

4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

4.1. Phân tích yêu cầu

Nhóm xác định hệ thống có bốn nhóm nghiệp vụ chính: khách hàng, Host, Operator và Admin. Operator được chia thành Operator tỉnh và Operator thực địa để phản ánh đúng phạm vi quyền hạn. Các Use Case được ưu tiên theo chuỗi giá trị: tìm kiếm – đặt phòng – thanh toán – phục vụ lưu trú – quyết toán – đánh giá.

| Mã | Use Case tiêu biểu | Actor |
| --- | --- | --- |
| UC01 | Đăng ký, đăng nhập và quản lý hồ sơ | Guest/Host/Admin/Operator |
| UC02 | Tìm kiếm, lọc và xem chi tiết cơ sở | Guest |
| UC03 | Kiểm tra phòng trống và tạo booking | Guest |
| UC04 | Thanh toán và xem lịch sử booking | Guest |
| UC05 | Đăng, chỉnh sửa và quản lý cơ sở | Host |
| UC06 | Quản lý lịch phòng và giá theo ngày | Host |
| UC07 | Xác nhận booking, check-in, check-out và doanh thu | Host |
| UC08 | Duyệt hồ sơ Host và listing | Operator |
| UC09 | Quản lý nhiệm vụ và tranh chấp | Operator |
| UC10 | Quản trị người dùng, Operator và tỉnh/thành phố | Admin |
| UC11 | Quản lý booking, thanh toán, khuyến mãi và hoa hồng | Admin |
| UC12 | Xem Dashboard, doanh thu và Audit Log | Admin |

4.2. Kiến trúc hệ thống

TripNest được tổ chức theo monorepo gồm ba ứng dụng độc lập, giao tiếp qua REST API. Việc tách Frontend khách, Admin Portal và Backend giúp phân chia rõ trải nghiệm người dùng, nghiệp vụ quản trị và tầng xử lý dữ liệu.

| Tầng | Công nghệ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind | Khách hàng và Host: tìm kiếm, booking, hồ sơ, lịch và doanh thu. |
| Admin Portal | Next.js 14, React, TypeScript, Tailwind | Admin và Operator: quản trị, duyệt, vận hành và báo cáo. |
| Backend API | Node.js, Express, TypeScript | REST API, xác thực, RBAC, validation và nghiệp vụ. |
| ORM/Database | Prisma, PostgreSQL | Lưu dữ liệu, quan hệ, transaction và truy vấn. |
| Lưu file | Local uploads | Lưu ảnh cơ sở trong môi trường phát triển. |
| Bản đồ | OpenStreetMap/Nominatim | Chọn và hiển thị tọa độ cơ sở lưu trú. |

Luồng giao tiếp: Trình duyệt → Frontend/Admin Portal → REST API → Prisma → PostgreSQL. API phản hồi JSON và kiểm tra quyền theo JWT.

4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình dữ liệu hiện tại gồm các nhóm bảng chính cho người dùng, cơ sở lưu trú, tour, booking, thanh toán, vận hành và quản trị. Trạng thái phòng không được lưu cố định trong loại phòng mà được xác định từ ngày bị khóa/bảo trì và booking giao nhau.

| Nhóm dữ liệu | Các bảng tiêu biểu |
| --- | --- |
| Người dùng | User, VerificationToken, Notification |
| Khu vực và Operator | Province, OperatorProvinceAssignment, OperatorTask |
| Cơ sở lưu trú | Property, PropertyBedroom, PropertyImage, PropertyLanguage, PropertyOwner |
| Giá và lịch | PropertyRatePlan, PropertyChildPricing, PropertyDailyRate, PropertyAvailability |
| Tour | Tour, TourImage, TourItineraryDay, TourInclusion, TourAvailability |
| Giao dịch | Booking, Payment, Settlement, Promotion, PromotionRedemption |
| Đánh giá và quản trị | Review, CommissionRule, HostApprovalRequest, Dispute, AuditLog |

4.4. Luồng đặt phòng

Khách nhập địa điểm, ngày nhận phòng, ngày trả phòng và số khách.

Hệ thống tìm các cơ sở ACTIVE và áp dụng bộ lọc phù hợp.

Khách xem chi tiết, tiện nghi, bản đồ, chính sách và đánh giá.

API kiểm tra sức chứa, ngày bị khóa/bảo trì và booking giao nhau.

Hệ thống tính giá cơ bản hoặc giá theo ngày, phí dọn dẹp, dịch vụ, phí nền tảng, VAT và giảm giá.

Booking được tạo ở trạng thái CONFIRMED đối với đặt ngay hoặc PENDING đối với yêu cầu duyệt.

Khách thực hiện thanh toán mô phỏng; Host/Admin theo dõi trạng thái.

Sau check-out, hệ thống tạo Settlement và cho phép khách đánh giá.

4.5. Bảo mật và kiểm soát truy cập

Mật khẩu được băm bằng bcrypt trước khi lưu.

API sử dụng JWT access token để xác thực.

Middleware RBAC giới hạn endpoint theo vai trò.

Joi validation kiểm tra dữ liệu đầu vào ở các luồng chính.

Helmet và rate limit được sử dụng để tăng cường bảo vệ API.

Audit Log ghi nhận một số thao tác quan trọng như duyệt listing, xác nhận thanh toán, check-in và check-out.

Hệ thống chưa mã hóa dữ liệu cá nhân theo từng trường bằng AES-256 và chưa có bằng chứng đáp ứng đầy đủ PCI DSS. Vì vậy báo cáo chỉ ghi nhận các biện pháp đã triển khai, không khẳng định mức tuân thủ chưa được kiểm chứng.

5. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

5.1. Chức năng khách hàng

Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất và cập nhật hồ sơ cá nhân.

Tìm kiếm cơ sở theo địa điểm và lọc theo loại hình, giá, số khách, tiện nghi.

Xem chi tiết cơ sở, hình ảnh, vị trí, chính sách và đánh giá.

Kiểm tra phòng trống và tạo booking.

Xem chi tiết giá, lựa chọn dịch vụ và thanh toán mô phỏng.

Xem lịch sử booking, trạng thái thanh toán và đánh giá sau lưu trú.

Xem danh sách và chi tiết tour.

5.2. Chức năng Host

Dashboard quản lý cơ sở, booking và doanh thu.

Tạo cơ sở mới với địa chỉ, tọa độ, phòng ngủ, tiện nghi, nội quy, giá, ảnh và thông tin pháp lý.

Quản lý lịch theo tháng; khóa ngày, bảo trì, mở ngày và đặt giá riêng.

Xác nhận hoặc hủy yêu cầu booking đang chờ.

Xác nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thực hiện check-in, check-out và theo dõi Settlement.

Phản hồi đánh giá của khách hàng.

5.3. Chức năng Operator

Dashboard thống kê theo khu vực được phân công.

Quản lý và duyệt listing theo tỉnh/thành phố.

Duyệt hồ sơ trở thành Host.

Quản lý booking trong tỉnh.

Tạo, giao và cập nhật nhiệm vụ cho Operator thực địa.

Tiếp nhận, điều tra, giải quyết hoặc chuyển cấp tranh chấp.

Theo dõi doanh thu và thông báo nghiệp vụ.

5.4. Chức năng Admin

Dashboard tổng hợp người dùng, listing, booking, thanh toán, doanh thu, Operator và tỉnh đã phủ.

Quản lý tài khoản, trạng thái hoạt động và vai trò.

Quản lý cơ sở lưu trú, tour và trạng thái listing.

Quản lý booking, thanh toán và báo cáo doanh thu.

Quản lý khuyến mãi và quy tắc hoa hồng.

Quản lý tỉnh/thành phố, tạo Operator và phân công địa bàn.

Xem đánh giá và Audit Log.

5.5. Kết quả kiểm thử

Nhóm xây dựng bộ 54 test case cho các luồng Khách hàng, Host, Operator và Admin. Kết quả tổng hợp ghi nhận 50 test case đạt và 4 vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

| Luồng | Số TC | Đạt | Vấn đề chính |
| --- | --- | --- | --- |
| Khách hàng | 16 | 15 | Chưa có thao tác tự hủy booking hoàn chỉnh tại lịch sử. |
| Host | 14 | 13 | Cần chặn khóa/bảo trì ngày đang có booking hợp lệ. |
| Operator | 12 | 11 | Một số chuỗi tiếng Việt bị lỗi mã hóa. |
| Admin | 12 | 11 | Nhãn trạng thái chưa được Việt hóa đồng nhất. |
| Tổng | 54 | 50 | Tỷ lệ đạt: 92,6%. |

5.6. Đánh giá mức độ đáp ứng

| Yêu cầu | Mức độ | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm và lọc cơ sở | Đáp ứng | Có API và giao diện dữ liệu thật. |
| Kiểm tra phòng trống | Đáp ứng ở mức ứng dụng | Kiểm tra ngày khóa và booking giao nhau trong transaction. |
| Giá linh hoạt theo ngày | Đáp ứng | Host có thể đặt PropertyDailyRate. |
| Thanh toán cổng thật | Chưa hoàn thiện | Payment flow hiện ở mức nghiệp vụ/mô phỏng. |
| Hoàn tiền | Một phần | Cập nhật trạng thái; chưa gọi API hoàn tiền thật. |
| Đánh giá đa tiêu chí | Đáp ứng | Vệ sinh, vị trí, phục vụ và giá trị. |
| Quản trị theo tỉnh | Đáp ứng | OperatorProvinceAssignment giới hạn phạm vi. |
| Báo cáo Excel/PDF | Chưa hoàn thiện | Một số CSV; chưa có xuất đầy đủ. |

6. KHÓ KHĂN VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

| Khó khăn | Cách xử lý hiện tại | Hướng tăng cường |
| --- | --- | --- |
| Nguy cơ overbooking khi nhiều yêu cầu đồng thời | Kiểm tra booking giao nhau và ngày khóa trong Prisma transaction. | Bổ sung khóa dữ liệu hoặc ràng buộc exclusion ở PostgreSQL. |
| Giá thay đổi theo ngày | Tách PropertyDailyRate khỏi giá cơ bản. | Bổ sung quy tắc mùa vụ và tự động đề xuất giá. |
| Phân quyền nhiều vai trò | JWT kết hợp middleware RBAC. | Bổ sung ma trận quyền chi tiết và kiểm thử bảo mật. |
| Đồng bộ booking – payment – settlement | Theo dõi trạng thái riêng và xử lý trong transaction. | Tích hợp webhook cổng thanh toán và job đối soát. |
| Phạm vi Operator theo khu vực | Gán Operator với Province. | Bổ sung SLA và cảnh báo quá hạn. |
| Lỗi mã hóa tiếng Việt | Chuẩn hóa dần chuỗi giao diện. | Chuyển toàn bộ mã nguồn sang UTF-8 và kiểm tra CI. |
| Dữ liệu ảnh | Lưu local trong môi trường phát triển. | Tích hợp Cloudinary/S3 và tối ưu ảnh. |

7. ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC NHÓM

7.1. Tự đánh giá

Nhóm duy trì họp định kỳ, chia nhiệm vụ theo actor và cập nhật tiến độ theo tuần. Cách phân chia này giúp hạn chế chồng chéo và tạo điều kiện để mỗi thành viên sở hữu một phần sản phẩm rõ ràng. Các vấn đề liên quan nhiều module được thảo luận chung trước khi triển khai.

| Tiêu chí | Tự đánh giá |
| --- | --- |
| Tiến độ | Hoàn thành các luồng cốt lõi trong kế hoạch 5 tuần. |
| Phối hợp | Trao đổi thường xuyên qua Zalo, Trello và GitHub. |
| Chất lượng | Có kiểm thử theo actor và review chéo giao diện/nghiệp vụ. |
| Tài liệu | Có đặc tả, biên bản, báo cáo và slide tổng hợp. |
| Hạn chế | Một số tính năng tích hợp ngoài và kiểm thử tự động chưa hoàn thiện. |

7.2. Đánh giá thành viên

| Họ tên | Mức độ đóng góp | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Khuê | Tốt | Điều phối nhóm, phụ trách Admin và tổng hợp tài liệu. |
| Ngọc | Tốt | Phân tích yêu cầu, thiết kế giao diện và kiểm thử. |
| Linh | Tốt | Phụ trách database, Backend, Host/Operator và triển khai. |

7.3. Bài học kinh nghiệm

Thiết kế actor và quyền hạn từ đầu giúp kiến trúc và giao diện rõ ràng hơn.

Trạng thái nghiệp vụ cần được định nghĩa thống nhất giữa database, API và giao diện.

Transaction không tự động giải quyết mọi race condition; cần phân tích mức cô lập và ràng buộc database.

Cần phân biệt doanh thu nền tảng với tổng tiền khách đã thanh toán.

Tài liệu phải phản ánh đúng mã nguồn, tránh mô tả các tính năng roadmap như đã hoàn thiện.

8. KẾT LUẬN

TripNest đã hoàn thành phần lớn các luồng nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống đặt phòng lưu trú trực tuyến: tìm kiếm, xem chi tiết, kiểm tra phòng, tạo booking, quản lý lịch và giá, thanh toán nghiệp vụ, vận hành theo tỉnh, quản trị và theo dõi doanh thu. Kiến trúc tách Frontend, Admin Portal và Backend tạo nền tảng thuận lợi cho việc tiếp tục phát triển.

Dự án vẫn còn các giới hạn cần được trình bày trung thực: cổng thanh toán thật, OAuth, 2FA, email, cache, lưu trữ cloud, xuất Excel/PDF và mã hóa dữ liệu cá nhân chưa hoàn thiện đầy đủ. Ngoài ra, cơ chế chống overbooking cần được tăng cường ở tầng cơ sở dữ liệu trước khi triển khai với tải đồng thời cao.

8.1. Hướng phát triển

Tích hợp VNPay, MoMo hoặc ZaloPay với webhook và đối soát giao dịch.

Bổ sung OAuth, OTP email và xác thực hai lớp.

Bổ sung khách lưu trú riêng cho từng booking.

Tăng cường chống overbooking bằng ràng buộc PostgreSQL.

Tích hợp Redis, Cloudinary/S3, email service và hệ thống giám sát.

Hoàn thiện xuất Excel/PDF, SLA Operator và cảnh báo quá hạn.

Bổ sung kiểm thử tự động cho Auth, Booking, Payment, Pricing và RBAC.

9. PHỤ LỤC

9.1. Liên kết và tài liệu

| Tài liệu | Địa chỉ/ghi chú |
| --- | --- |
| GitHub | https://github.com/QTruongMTA/TripNest |
| Đặc tả hệ thống | TripNest_Dac_ta_He_thong_v1.1.docx |
| Mã nguồn Frontend | Thư mục frontend |
| Mã nguồn Admin Portal | Thư mục admin-portal |
| Mã nguồn Backend | Thư mục backend |
| Database Schema | backend/prisma/schema.prisma |
| Biên bản họp | Lưu trên Google Drive của nhóm |

9.2. Các endpoint chính

| Module | Endpoint nhóm |
| --- | --- |
| Auth | /api/v1/auth |
| Properties | /api/v1/properties |
| Tours | /api/v1/tours |
| Availability | /api/v1/availability |
| Bookings | /api/v1/bookings |
| Host | /api/v1/host |
| Operator | /api/v1/operator |
| Admin | /api/v1/admin |
| Notifications | /api/v1/notifications |
| Reviews | /api/v1/reviews |
| Provinces | /api/v1/provinces |
| Promotions | /api/v1/promotions |

9.3. Môi trường chạy

| Ứng dụng | Địa chỉ mặc định |
| --- | --- |
| Frontend | http://localhost:3000 |
| Backend | http://localhost:5000 |
| Admin Portal | http://localhost:4000 |
| Health check | http://localhost:5000/health |

Báo cáo được xây dựng dựa trên mã nguồn và đặc tả TripNest hiện có tại thời điểm tháng 6 năm 2026.